## Slide 1: Présentation de la planification de projet

## Slide 2: L’outil
  Interface intuitive
  Accessible
  Pratique pour la collaboration
  Possibilité de personnaliser les cartes (description, checklist, deadline, …)
  Lien vers : Tableau Kanban

## Slide 3: Le tableau

## Slide 4: Les colonnes
A faire
En cours
A tester
Terminé

## Slide 5: Les tâches
Basé sur les User stories et spécifications techniques
Classées par ordre d’importance :
  Priorité 1
  Priorité 2
  Priorité 3
Et par logique :
  Par exemple : gestion connexion à faire avant gestion déconnexion

## Slide 6: Composition d’une tâche
Chaque tâche contient une description détaillée :
Description de la tâche du point de vue utilisateur
Succès : ce que l’utilisateur doit pouvoir faire au final
Remarques :
  Des précisions sur la fonctionnalité
  Des exigences techniques (utilisation d’une librairie particulière, …)
Checklist (une découpe de la tâche en plusieurs sous-tâches)
Si besoin, image de la maquette

## Slide 7: Composition d’une tâche
Chaque tâche contient des étiquettes :
Une priorité
Une thématique
Des Story points
Pour indiquer le niveau d’importance
Pour situer les personnes qui peuvent être assignées à cette tâche
Pour estimer le niveau de complexité et le volume de travail

## Slide 8: Exemple avec la User Story : Exportation PDF

## Slide 9: La description
PdV utilisateur
Succès de
la fonctionnalité
Précision
Exigence

## Slide 10: La checklist – les sous-tâches
Avancée globale en %
mettre à jour son avancée
en cochant les
tâches effectuées

## Slide 11: Les étiquettes
Relativement difficile
Important
Plutôt pour le
développeur front-end